Zápis

z členské schůze Bytového družstva Čkalovova 848

Datum:	23.4.2024

Místo konání schůze: Čkalovova 848, Ostrava Poruba

Počet a jména přítomných : viz Prezenční listina

Program jednání a jeho průběh:

1. Rozhodnutí ve věci montáže balkónů.

- rozhodnutí družstva o instalaci balkónů.

- rozhodnutí o způsobu financování družstva a družstevníků,

- rozhodnutí o výběru firmy mající zastřešit akci a provést vybourání stavebních otvorů,

- rozhodnutí o firmě mající dodat a nainstalovat balkónová okna,

- rozhodnutí o firmě mající provést topenářské práce,

- závazné rozhodnutí členů uhradit instalaci svého balkónu – podpis závazku.

2.    Různé

Předseda družstva přečetl program schůze. Nebyly vzneseny  připomínky ani doplňovacích návrhy. Poté předseda družstva požádal přítomné, aby zvolili předsedajícího schůze - byl zvolen předseda družstva.

add 1)

Předseda informoval o dosavadním postupu prací ve věci instalace balkónů. Družstevníci obdrželi do schránek předem zprávu o postupu prací, rozpočet jednotlivých firem, předběžnou a upřesněnou kalkulaci nákladů na 1 balkón a aktualizovanou nabídku firmy Shneider Construction na stavbu balkónů (vše - viz příloha).

Po té předseda družstva otevřel diskuzi k obdrženým materiálům, ze které nakonec vyplynulo, že přítomní nejsou zajedno jak se smyslem schůze – rozhodnout o investici družstva, tak se způsobem, jak tuto investici uskutečnit – viz postup hlasování.

Předseda družstva upozornil přítomné na vážné riziko, že pakliže nebude postupováno podle programu schůze tj. pakliže nebudou přítomnými členy na této schůzi hlasováním odsouhlaseny věci nutné k provedení instalace balkónů (financování družstvem, způsob financování družstevníky, výběr firem), nebude možné investici do balkónů zrealizovat resp. na riziko, že všechny doposud vynaložené prostředky (peníze za projekt a stavební řízení, práce, čas, jednání s firmami apod.) přijdou vniveč a dal hlasovat o pokračování schůze v duchu jejího programu nebo o jejím ukončení. Hlasováním přítomní rozhodli o nepokračování schůze podle naplánovaného postupu.

Dále se přítomní rozhodli na nové schůzi, která se bude konat za 14 dní, jejímž tématem bude opětovné hledání všeobecného konsensu na investici do balkónů, tj. jestli jsou lepší balkóny ve formě lodžií, co montuje firma Straub, jestli by závěsné balkóny nemohly být také zakryté, jestli družstvo půjde do výměny všech balkónů či jen do instalace těm, které je nemají apod…

## Přijatá usnesení:							Výsledky hlasování

(legenda: +..pro, -..proti, Z..zdržel se, N..nepřítomen)

Rozhodnutí družstva o instalaci balkónů

ve smyslu zda provést tuto investici (tj. ne jí celou zamítnout)		6+	1-	1Z	1N

Pokračovat v linii započaté schůze podle jejího

naplánovaného programu (tj. odsouhlasit způsob provedení

investice z hlediska jejího financování a dodavatelů)			1+	4-	4Z	0N

Námitky k zaprotokolování:

Zpracoval:  Petr Moravec, předseda družstva 			Ověřil:

Dne: 24.4.2024							Dne

§ 9 vyhlášky č. 268/2009 Sb. stanoví následující požadavky mechanické odolnosti a stability, související s balkony

- nepřípustné přetvoření, které může narušit stabilitu, mechanickou odolnost, trvanlivost nebo uživatelnost stavby i její části,

z 10 hodnocení polovina špatných

29. května 2023

Dobrý den, Rád bych se podělil o zkušenosti s touto formou jsem velice nespokojený s práci téhle firmy prachy seberou a rok se nic neděje mají moc zakázek tak dělají všechny naráz já nemám balkon do teď sakra hotový čekám pořád na to až to natřou ať je to konečně hotové a dal jsem si tam věci elektroniku a hle do balkonu prší přes zeď špatně to utěsnili tak že všechno v hajzlu díky přeji hodně síly trpělivostí s firmou.

Marie Možíšová

3 hodnocení

18. dubna 2023

Katastrofální firma, zpoždění stavby skoro o rok. Práce trvají už 4 měsíce,stavba lodžií doposud nedokončena. Nejprve díra ve sklepě,potom v bytě. Za celodenní práci pouze vylepili nálepku Zákaz vstupu , nebezpečí pádu z výšky. Doposud zábradlí ani po 4 měsících práce není nasazené. A to teprve se budou vyrábět skla na zasklení lodžií, které se musí zaměřit. V žádném případě tuto firmu nedoporučuji!!!